Bài 1:

1. User Story

“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc.”

2. Ước lượng Story Points

5 điểm (theo dãy Fibonacci: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13)

3. Lý do chọn 5 Story Points

3.1. Thiết kế giao diện (UI)

- Tạo form nhập thông tin: Tiêu đề, Mô tả, Deadline, Mức độ ưu tiên.

- Thiết kế bố cục dễ dùng, bố trí hợp lý.

- Có thể phải xử lý lỗi giao diện khi nhập thiếu.

3.2. Xử lý logic phía Frontend

- Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (validation).

- Lưu dữ liệu sau khi người dùng nhấn nút "Tạo công việc".

- Reset form khi tạo thành công.

3.3. Xử lý dữ liệu (Backend hoặc localStorage)

- Tạo ID tự động cho công việc.

- Lưu công việc vào cơ sở dữ liệu hoặc localStorage.

- Đồng bộ dữ liệu với danh sách công việc đang hiển thị.

3.4. Hiển thị kết quả cho người dùng

- Cập nhật danh sách công việc ngay lập tức.

- Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi.

3.5. Rủi ro & độ không chắc chắn

- Có thể cần tích hợp API.

- Có thể cần xử lý nhiều trường hợp lỗi.

- Phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu của hệ thống.

Bài 2:

1. User Story

“Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất việc mua sắm.”

2. Ước lượng Story Points

8 điểm (theo dãy Fibonacci: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13)

3. Lý do chọn 8 Story Points

Tính năng Thanh toán đơn hàng có mức độ phức tạp khá cao, vì phải xử lý nhiều bước liên quan đến dữ liệu, tính toán, bảo mật và có thể cần kết nối API thanh toán. Độ rủi ro cao hơn những tính năng đơn giản như “tạo công việc mới”.

Bài 3:

1. User Story

“Là người dùng, tôi muốn có tính năng giỏ hàng để thêm sản phẩm và xem các mặt hàng mình định mua.”

2. Mô tả quá trình sử dụng Planning Poker

Phương pháp Planning Poker được nhóm sử dụng để ước lượng độ phức tạp của User Story dựa theo dãy Fibonacci mở rộng:
1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 20 – 40 – 100.

Toàn bộ nhóm sẽ cùng tham gia thảo luận theo 3 bước chính.

3. Bước 1: Mỗi thành viên chọn một lá bài

Các thành viên chọn thẻ Story Points tương ứng với mức độ phức tạp mà họ đánh giá.

Ví dụ nhóm 5 người chọn điểm:

- Thành viên 1: 5 điểm

- Thành viên 2: 8 điểm

- Thành viên 3: 5 điểm

- Thành viên 4: 13 điểm

- Thành viên 5: 8 điểm

4. Bước 2: Mở bài và thảo luận

Khi mở bài, nhóm nhận thấy có sự khác biệt:

- Một số thành viên chọn 5 điểm vì cho rằng công việc chỉ gồm các bước cơ bản như thêm sản phẩm, cập nhật số lượng, xoá sản phẩm.

- Một số thành viên chọn 8 điểm vì cho rằng tính năng giỏ hàng còn phải xử lý UI, cập nhật giá theo số lượng, validate tồn kho.

- Một thành viên chọn 13 điểm vì cho rằng giỏ hàng có thể cần logic phức tạp hơn: kiểm tra tồn kho thời gian thực, tính phí ship, áp mã giảm giá…

Nhóm bắt đầu thảo luận để hiểu rõ lý do từng người, từ đó tiến đến thống nhất.

5. Bước 3: Kết luận & điểm Story được đồng thuận

Sau khi thảo luận, nhóm thống nhất điểm Story: 8 điểm.

6. Lý do lựa chọn 8 Story Points

6.1. Mức độ phức tạp trung bình – cao

Tính năng giỏ hàng bao gồm nhiều bước:

- Thêm sản phẩm vào giỏ.

- Tăng/giảm số lượng.

- Xoá sản phẩm khỏi giỏ.

- Tính tổng tiền theo số lượng.

- Kiểm tra tồn kho.

- Đồng bộ dữ liệu lên server hoặc localStorage.

- Cập nhật UI liên tục.

- Xử lý các trường hợp lỗi (hết hàng, số lượng không hợp lệ…).

6.2. Phụ thuộc vào nhiều thành phần khác

- Sản phẩm.

- Kho hàng.

- Người dùng.

- Hệ thống thanh toán.

6.3. Độ rủi ro cao hơn các Story đơn giản

- Có thể phát sinh lỗi khi tính toán giá.

- Dữ liệu dễ sai lệch nếu không đồng bộ tốt.

- UI phải cập nhật theo thời gian thực.

Bài 4:

1. User Story

“Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để truy cập tài khoản của mình.”

2. Mô tả quy trình Planning Poker

Nhóm thực hiện ước lượng độ phức tạp của User Story dựa trên dãy Fibonacci mở rộng:
1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 20 – 40 – 100

Quy trình gồm 3 bước chính: chọn bài, mở bài và thảo luận, thống nhất điểm Story cuối cùng.

3. Bước 1: Mỗi thành viên chọn một lá bài

Trong buổi ước lượng, các thành viên chọn các điểm khác nhau như sau:

- Thành viên 1: 5 điểm

- Thành viên 2: 8 điểm

- Thành viên 3: 8 điểm

- Thành viên 4: 13 điểm

- Thành viên 5: 5 điểm

4. Bước 2: Mở bài và thảo luận

Khi mở bài, nhóm nhận thấy sự khác biệt:

Những người chọn 5 điểm cho rằng:

- Chỉ cần form đăng nhập: số điện thoại/tên đăng nhập + mật khẩu.

- Xử lý xác thực cơ bản.

- Giao diện đơn giản.

Những người chọn 8 điểm cho rằng:

- Đăng nhập ngân hàng yêu cầu bảo mật cao, không chỉ là nhập username/password.

- Cần xử lý mã OTP, thiết bị tin cậy, khóa tài khoản khi nhập sai nhiều lần.

- Cần kiểm tra kết nối API với hệ thống backend bảo mật.

Người chọn 13 điểm cho rằng:

- Tính năng đăng nhập có thể bao gồm nhiều cơ chế: mã hoá dữ liệu, chống tấn công brute-force, xác thực hai lớp, kiểm tra IP bất thường…

- Tính năng ngân hàng yêu cầu an toàn tuyệt đối, nên mức độ phức tạp rất cao.

Nhóm bắt đầu thảo luận để tìm mức độ phù hợp nhất.

5. Bước 3: Kết luận và điểm Story được thống nhất

Sau thảo luận, nhóm quyết định thống nhất điểm: 8 Story Points.

6. Lý do lựa chọn 8 Story Points

6.1. Mức độ phức tạp trung bình – cao

Tính năng đăng nhập ngân hàng không chỉ đơn giản là nhập thông tin.

Nó bao gồm:

- Xác thực người dùng với dữ liệu bảo mật cao.

- Xử lý OTP hoặc xác thực 2 lớp.

- Kiểm tra thông tin đăng nhập sai liên tiếp.

- Mã hóa thông tin khi gửi lên server.

- Xử lý API từ hệ thống ngân hàng.

6.2. Yêu cầu bảo mật cao

- Ngân hàng là hệ thống nhạy cảm.

- Phải tuân thủ các quy tắc bảo mật: mã hóa, chống hack, kiểm tra thiết bị đăng nhập.

- Lỗi nhỏ có thể gây rủi ro lớn.

6.3. Rủi ro cao hơn mức bình thường

- API ngân hàng khó kiểm soát.

- Nhiều tình huống lỗi: OTP sai, sai mật khẩu, khóa tài khoản…

Bài 5:

1. Ước lượng User Stories bằng Story Points

Dùng dãy: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

Danh sách User Stories:

- US1: Tạo công việc mới → 5 điểm

- US2: Chỉnh sửa công việc → 3 điểm

- US3: Xóa công việc → 2 điểm

- US4: Tìm kiếm & lọc công việc → 8 điểm

- US5: Thống kê công việc theo trạng thái → 13 điểm

2. Planning Poker

Nhóm họp, mỗi thành viên chọn 1 lá bài Story Point.

Sau khi mở bài:

- Có sự khác biệt nhỏ giữa vài thành viên ở US4 và US5.

- Nhóm thảo luận nguyên nhân.

- Kết quả thống nhất:

  - US1: 5

  - US2: 3

  - US3: 2

  - US4: 8

  - US5: 13

3. Mục tiêu Sprint
“Hoàn thành tính năng tạo công việc, chỉnh sửa công việc và tìm kiếm – lọc công việc.”

4. Chia nhỏ User Stories thành Tasks

US1 – Tạo công việc (5 điểm)

- Thiết kế form tạo công việc

- Validate dữ liệu

- Lưu công việc

- Cập nhật danh sách

US2 – Chỉnh sửa công việc (3 điểm)

- Tạo giao diện chỉnh sửa

- Load dữ liệu cũ

- Lưu thay đổi

US4 – Tìm kiếm & lọc (8 điểm)

- Tạo thanh tìm kiếm

- Tạo bộ lọc

- Viết logic lọc

- Hiển thị kết quả

5. Sử dụng Velocity

Velocity Sprint trước: 16 điểm

Tổng điểm User Stories định đưa vào Sprint:

- US1: 5

- US2: 3

- US4: 8
Tổng = 16 điểm

Bài 6:

1. Mục tiêu Sprint

“Hoàn thiện các chức năng quản lý công việc cơ bản cho người dùng.”

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

Nhóm chọn 2 User Stories phù hợp mục tiêu Sprint:

US1 – Tạo công việc mới

Lý do chọn: Đây là chức năng quan trọng nhất của hệ thống quản lý công việc. Người dùng cần tạo công việc để bắt đầu sử dụng ứng dụng.

US2 – Xem danh sách công việc

Lý do chọn: Sau khi tạo công việc, người dùng cần xem danh sách để theo dõi, xem chi tiết và quản lý các công việc đã tạo.

3. Phân chia User Stories thành các Tasks nhỏ

US1 – Tạo công việc mới

Tasks:

- Thiết kế giao diện form tạo công việc

- Thêm validate dữ liệu (tên – mô tả – deadline)

- Lưu dữ liệu vào database/localStorage

- Hiển thị thông báo thành công/lỗi

- Cập nhật danh sách công việc sau khi tạo

US2 – Xem danh sách công việc

Tasks:

- Thiết kế giao diện danh sách công việc

- Fetch dữ liệu từ database/localStorage

- Hiển thị từng công việc theo đúng format

- Thêm chức năng sắp xếp (theo tên, deadline)

- Xử lý trường hợp không có công việc nào

4. Ước lượng công việc bằng T-shirt Sizes

Sử dụng 3 mức:

- S (Small)

- M (Medium)

- L (Large)

US1 – Tạo công việc mới → Size: M (Medium)

Lý do:

- Cần form nhập liệu + validate + lưu dữ liệu.

- Nhiều bước nhưng không quá phức tạp.

- Không yêu cầu xử lý API khó hoặc tính toán phức tạp.

US2 – Xem danh sách công việc → Size: M (Medium)

Lý do:

- Có nhiều thao tác: tải dữ liệu, hiển thị danh sách, phân trang hoặc sắp xếp.

- Logic trung bình, giao diện nhiều thành phần nhưng vẫn nằm trong khả năng của một Sprint cơ bản.

Bài 7:

1. User Story

“Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

2. Chia nhỏ User Story thành các Task

Dưới đây là các task được chia theo bước phát triển, hành động người dùng, và kỹ thuật triển khai.

Task 1: Thiết kế giao diện form đăng ký

Mô tả:
Tạo giao diện gồm đầy đủ các trường:

- Họ tên

- Email

- Mật khẩu

- Xác nhận mật khẩu

- Nút “Đăng ký”

Ước lượng: S (Small)
Lý do: Chỉ là phần UI, đơn giản, không có logic phức tạp.

Task 2: Thêm validate dữ liệu trên giao diện

Mô tả:

- Kiểm tra email hợp lệ

- Kiểm tra mật khẩu đủ độ dài

- Kiểm tra mật khẩu trùng khớp

- Kiểm tra các trường không được để trống

Ước lượng: M (Medium)
Lý do: Cần viết nhiều điều kiện kiểm tra và xử lý thông báo lỗi.

Task 3: Xử lý API đăng ký tài khoản

Mô tả:

- Gửi dữ liệu lên server

- Nhận kết quả trả về (thành công / lỗi)

- Xử lý các lỗi như email đã tồn tại

Ước lượng: M (Medium)
Lý do: Cần kết nối API, xử lý nhiều trường hợp lỗi, độ phức tạp trung bình.

Task 4: Mã hóa mật khẩu trước khi gửi (nếu có)

Mô tả:

- Sử dụng kỹ thuật hashing hoặc mã hóa mật khẩu

- Đảm bảo mật khẩu không gửi dạng plaintext

Ước lượng: S – M
Lý do: Tùy framework, nhưng nhìn chung không quá phức tạp.

Task 5: Hiển thị thông báo đăng ký thành công / thất bại

Mô tả:

- Thông báo kết quả cho người dùng

- Điều hướng sang màn hình đăng nhập nếu thành công

Ước lượng: S (Small)
Lý do: Logic đơn giản, chỉ hiển thị thông báo và chuyển trang.

Task 6: Kiểm thử giao diện & chức năng đăng ký

Mô tả:

- Kiểm thử dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ

- Kiểm thử API trả lỗi

- Kiểm thử luồng đăng ký đầy đủ

Ước lượng: M (Medium)
Lý do: Cần test nhiều trường hợp và đảm bảo luồng hoạt động trơn tru.

3. Lý do lựa chọn các Task trên

- Phân chia theo từng bước phát triển: thiết kế UI → validate → API → hiển thị kết quả → kiểm thử.

- Theo hành động người dùng: nhập dữ liệu → gửi dữ liệu → nhận thông báo.

- Theo kỹ thuật: UI, logic frontend, backend/API, bảo mật, kiểm thử.

Cách chia như trên giúp:

- Dễ phân công công việc trong Sprint

- Tránh task quá lớn (anti-pattern: task “làm toàn bộ đăng ký”)

- Giảm rủi ro vì từng bước có thể kiểm thử độc lập

- Tiến độ rõ ràng và theo dõi dễ dàng

4. Tóm tắt ước lượng

| Task | Ước lượng (T-shirt Size) |
| --- | --- |
| Thiết kế form đăng ký | S |
| Validate dữ liệu | M |
| Xử lý API đăng ký | M |
| Mã hóa mật khẩu | S–M |
| Hiển thị thông báo | S |
| Kiểm thử tính năng | M |

Bài 8:

1. Tính Velocity của nhóm

Sprint 1

- User Story 1: 5 điểm Story (Hoàn thành)

- User Story 2: 8 điểm Story (Hoàn thành)

- User Story 3: 3 điểm Story (Không hoàn thành – không tính Velocity)

Velocity Sprint 1 = 5 + 8 = 13 điểm Story

Sprint 2

- User Story 4: 13 điểm Story (Hoàn thành)

- User Story 5: 5 điểm Story (Hoàn thành)

- User Story 6: 8 điểm Story (Không hoàn thành – không tính Velocity)

Velocity Sprint 2 = 13 + 5 = 18 điểm Story

2. Velocity trung bình

Velocity trung bình = (Velocity Sprint 1 + Velocity Sprint 2) / 2
Velocity trung bình = (13 + 18) / 2 = 31 / 2 = 15.5

Nhóm làm tròn xuống để đảm bảo an toàn khi lập kế hoạch.

Velocity kế hoạch cho Sprint tiếp theo ≈ 15 điểm Story

3. Lập kế hoạch Sprint tiếp theo dựa trên Velocity

Giả sử Product Backlog có các User Stories sau:

- User Story 7: Chức năng ưu tiên công việc – 5 điểm

- User Story 8: Bộ lọc công việc – 8 điểm

- User Story 9: Ghi chú cho công việc – 3 điểm

- User Story 10: Thống kê số công việc hoàn thành – 8 điểm

Lựa chọn User Stories phù hợp với Velocity 15

Phương án phù hợp nhất:

- User Story 8: 8 điểm

- User Story 7: 5 điểm

- User Story 9: 3 điểm

Tổng điểm = 8 + 5 + 3 = 16 điểm (gần sát Velocity)

Nếu cần an toàn hơn, nhóm có thể chọn:

- User Story 8: 8 điểm

- User Story 7: 5 điểm

Tổng điểm = 13 điểm (dư buffer để xử lý rủi ro)

Bài 9:

1. Ước lượng công việc bằng Story Points

1.1. User Story được chọn

User Story:
“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể quản lý và theo dõi các nhiệm vụ của mình.”

1.2. Ước lượng bằng Story Points

Dùng dãy: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

Chọn: 5 Story Points

1.3. Lý do chọn 5 Story Points

- Cần các bước chính:

  - Thiết kế form tạo công việc (tiêu đề, mô tả, deadline, độ ưu tiên,…).

  - Thêm validate dữ liệu đầu vào.

  - Lưu dữ liệu lên database hoặc localStorage.

  - Cập nhật danh sách công việc sau khi tạo.

- Mức độ phức tạp: không quá đơn giản (không thể là 1–2 điểm), nhưng cũng chưa tới mức rất phức tạp (8–13 điểm).

- Có cả phần giao diện (UI) và xử lý logic (backend/frontend), nên đánh giá ở mức trung bình: 5 điểm.

2. Thực hiện Planning Poker

Giả sử nhóm có 4 người. Áp dụng Planning Poker để ước lượng 2 User Stories:

- US1: Tạo công việc mới.

- US2: Quản lý danh sách công việc (xem, sắp xếp, lọc cơ bản).

2.1. Kết quả Planning Poker ban đầu

US1 – Tạo công việc mới:

- Thành viên 1: 3 điểm

- Thành viên 2: 5 điểm

- Thành viên 3: 5 điểm

- Thành viên 4: 8 điểm

US2 – Quản lý danh sách công việc:

- Thành viên 1: 5 điểm

- Thành viên 2: 8 điểm

- Thành viên 3: 8 điểm

- Thành viên 4: 13 điểm

2.2. Thảo luận sự khác biệt

Đối với US1 – Tạo công việc mới:

- Người chọn 3 điểm: cho rằng chỉ cần form đơn giản và lưu dữ liệu.

- Người chọn 8 điểm: cho rằng cần xử lý nhiều trường hợp lỗi, validate phức tạp và cập nhật UI.

- Sau khi làm rõ phạm vi (mới chỉ là tạo cơ bản, chưa có logic đặc biệt), nhóm thống nhất: 5 điểm.

Đối với US2 – Quản lý danh sách công việc:

- Người chọn 5 điểm: chỉ nghĩ đến việc hiển thị danh sách đơn giản.

- Người chọn 13 điểm: tính thêm các chức năng nâng cao như phân trang, lọc nhiều điều kiện, sắp xếp phức tạp.

- Sau khi thống nhất phạm vi (xem danh sách, sắp xếp đơn giản, lọc cơ bản), nhóm chọn mức trung bình: 8 điểm.

2.3. Kết quả Story Points sau khi thống nhất

- US1 – Tạo công việc mới: 5 Story Points

- US2 – Quản lý danh sách công việc: 8 Story Points

3. Lập kế hoạch Sprint bằng Velocity

Giả sử Velocity của nhóm trong các Sprint trước là khoảng 16 Story Points.

3.1. Danh sách User Stories trong Product Backlog (ví dụ)

- US1: Tạo công việc mới – 5 điểm

- US2: Quản lý danh sách công việc – 8 điểm

- US3: Chỉnh sửa công việc – 3 điểm

- US4: Xóa công việc – 2 điểm

3.2. Chọn User Stories cho Sprint tiếp theo

Dựa trên Velocity = 16, Product Owner cùng nhóm chọn các User Stories sao cho:

- Tổng Story Points ≤ 16.

Một phương án hợp lý:

- US1: 5 điểm

- US2: 8 điểm

- US3: 3 điểm

Tổng = 5 + 8 + 3 = 16 điểm

Phù hợp với Velocity hiện tại của nhóm.

US4 (2 điểm) có thể để lại Sprint sau, hoặc chỉ thêm vào nếu nhóm cảm thấy còn dư năng lực và đã quen việc.

Bài 10:

1. User Story

“Tạo tính năng giỏ hàng trong ứng dụng bán hàng trực tuyến.”

2. Chia nhỏ User Story thành các Task

- Tạo giao diện giỏ hàng

- Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ

- Xử lý thêm/xóa/sửa số lượng sản phẩm

- Tính tổng tiền giỏ hàng

- Đồng bộ giỏ hàng với API

- Kiểm thử toàn bộ tính năng giỏ hàng

Lý do chia nhỏ:

- Tách theo từng phần việc rõ ràng: UI → Logic → API → Test.

- Mỗi task đủ nhỏ để hoàn thành trong Sprint.

3. Ước lượng độ phức tạp từng Task (T-shirt Sizes)

- Tạo giao diện: S

- Hiển thị danh sách: M

- Thêm/xóa/sửa số lượng: M

- Tính tổng tiền: S

- Đồng bộ API: L

- Kiểm thử: M

4. Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

Giả sử Velocity của nhóm là 15 điểm, quy đổi:
S = 1, M = 3, L = 5

Tổng User Story “Giỏ hàng” = 1 + 3 + 3 + 1 + 5 + 3 = 16 điểm → vượt Velocity.

Kế hoạch Sprint:
Chọn các task vừa đủ ≤ 15 điểm, ví dụ:

- Tạo giao diện (1)

- Hiển thị danh sách (3)

- Thêm/xóa/sửa (3)

- Tính tổng tiền (1)

- Kiểm thử (3)

Tổng = 11 điểm → phù hợp Velocity.

Task “Đồng bộ API” (5 điểm) đưa sang Sprint sau.