# Bài 1:

## 1. Sprint Planning

Mục tiêu: Xác định mục tiêu Sprint, chọn các Product Backlog Items và lập Sprint Backlog.

Quy trình tổ chức:

- Chuẩn bị Product Backlog được sắp xếp độ ưu tiên bởi Product Owner.

- Team tham gia ước lượng bằng Story Points (Planning Poker).

- Chốt Sprint Goal.

- Tạo Sprint Backlog và chia task cụ thể.

Ví dụ Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng giỏ hàng và thanh toán.

Sprint Backlog mẫu:

| User Story | Tasks | Estimate (SP) |
| --- | --- | --- |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | API thêm giỏ – UI giỏ – Kiểm thử | 5 |
| Trang thanh toán | UI checkout – Xử lý đơn – Tích hợp payment | 8 |

## 2. Daily Scrum

Cuộc họp 15 phút mỗi ngày vào buổi sáng. Scrum Master điều phối, Development Team báo cáo:

- Hôm qua đã làm gì?

- Hôm nay sẽ làm gì?

- Có cản trở gì không?

Scrum Master ghi lại impediments để xử lý ngay sau buổi họp.

## 3. Sprint Review

Mục tiêu: trình bày kết quả đã hoàn thành cho Product Owner và Stakeholder.

Nội dung:

- Demo tính năng giỏ hàng và thanh toán.

- Khách hàng phản hồi trực tiếp.

- Product Owner đánh giá có ‘Done’ theo Definition of Done hay không.

- Cập nhật lại Product Backlog dựa trên phản hồi.

## 4. Sprint Retrospective

Mục tiêu: Nhìn lại Sprint và cải tiến quy trình.

Câu hỏi thảo luận:

- Điều gì làm tốt?

- Điều gì chưa tốt?

- Làm gì để Sprint sau tốt hơn?

Ví dụ cải tiến:

- Rút ngắn thời gian review code.

- Giảm task quá khổ bằng cách chia nhỏ Story.

# Bài 2:

## 1. User Stories

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy món hàng mình cần.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để tôi biết mô tả, giá, đánh giá và hình ảnh.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể mua nhiều món cùng lúc.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ để tôi kiểm soát chi tiêu.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt hàng và nhập địa chỉ giao hàng để tôi có thể nhận sản phẩm tại nhà.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức (COD, Momo, thẻ) để tôi có thể chọn cách tiện nhất.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn hàng để tôi biết đơn đang được xử lý hay đang giao.

## 2. Product Backlog (Ưu tiên từ cao đến thấp)

| User Story | Mức độ ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy món hàng mình cần. | P1 | Cần có để người dùng tìm sản phẩm. |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để tôi biết mô tả, giá, đánh giá và hình ảnh. | P1 | Thông tin sản phẩm là bắt buộc. |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể mua nhiều món cùng lúc. | P1 | Tính năng cốt lõi của mua sắm. |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức (COD, Momo, thẻ) để tôi có thể chọn cách tiện nhất. | P1 | Thanh toán đa dạng giúp tăng tỉ lệ mua. |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt hàng và nhập địa chỉ giao hàng để tôi có thể nhận sản phẩm tại nhà. | P2 | Chốt đơn – bắt buộc để hệ thống hoạt động. |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ để tôi kiểm soát chi tiêu. | P2 | Giúp trải nghiệm mua hàng dễ chịu hơn. |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn hàng để tôi biết đơn đang được xử lý hay đang giao. | P3 | Tính năng hỗ trợ sau mua. |

# Bài 3:

## 1. User Stories

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại để tôi có thể chọn phim đúng sở thích.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết phim (tóm tắt, trailer, diễn viên) để tôi có thể quyết định có nên xem hay không.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo rạp và khung giờ để tôi có thể chọn buổi xem phù hợp.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế ngồi để tôi có thể có được vị trí xem ưng ý.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt vé trực tuyến để tôi không phải xếp hàng tại rạp.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán qua nhiều phương thức (thẻ, ví điện tử) để tôi có thể chọn cách thuận tiện nhất.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi phim mới ra mắt để tôi không bỏ lỡ những phim hấp dẫn.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé để tôi có thể kiểm tra thông tin khi cần.

## 2. User Story Mapping

Hành trình người dùng (User Journey):

### Khám phá phim

• Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại để tôi có thể chọn phim đúng sở thích.

• Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết phim (tóm tắt, trailer, diễn viên) để tôi có thể quyết định có nên xem hay không.

### Chọn lịch chiếu

• Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo rạp và khung giờ để tôi có thể chọn buổi xem phù hợp.

### Đặt vé

• Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế ngồi để tôi có thể có được vị trí xem ưng ý.

• Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt vé trực tuyến để tôi không phải xếp hàng tại rạp.

### Thanh toán

• Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán qua nhiều phương thức (thẻ, ví điện tử) để tôi có thể chọn cách thuận tiện nhất.

### Sau khi đặt vé

• Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi phim mới ra mắt để tôi không bỏ lỡ những phim hấp dẫn.

• Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé để tôi có thể kiểm tra thông tin khi cần.

## 3. Product Backlog (Ưu tiên)

| User Story | Ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại để tôi có thể chọn phim đúng sở thích. | P1 | Cốt lõi cho trải nghiệm người dùng |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết phim (tóm tắt, trailer, diễn viên) để tôi có thể quyết định có nên xem hay không. | P1 | Giúp người dùng đưa ra quyết định |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo rạp và khung giờ để tôi có thể chọn buổi xem phù hợp. | P1 | Bắt buộc để đặt vé |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế ngồi để tôi có thể có được vị trí xem ưng ý. | P1 | Trải nghiệm đặt vé |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt vé trực tuyến để tôi không phải xếp hàng tại rạp. | P1 | Chức năng chính của ứng dụng |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán qua nhiều phương thức (thẻ, ví điện tử) để tôi có thể chọn cách thuận tiện nhất. | P1 | Tăng tỉ lệ hoàn tất giao dịch |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi phim mới ra mắt để tôi không bỏ lỡ những phim hấp dẫn. | P2 | Nâng cao trải nghiệm |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé để tôi có thể kiểm tra thông tin khi cần. | P3 | Tính năng hỗ trợ sau mua |

# Bài 4:

## 1. Mục tiêu

- Hiểu và áp dụng quy trình Scrum trong phát triển phần mềm.
- Theo dõi tiến độ công việc hằng ngày thông qua họp Daily Scrum.

## 2. Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum

### Thành viên 1 – Quyền

Hôm qua tôi đã làm gì: Hoàn thành chức năng đăng nhập API và xử lý JWT.

Hôm nay tôi sẽ làm gì: Tích hợp middleware xác thực vào toàn hệ thống.

Trở ngại: Không.

### Thành viên 2 – Đoàn

Hôm qua tôi đã làm gì: Tối ưu model cơ sở dữ liệu cho module Sản phẩm.

Hôm nay tôi sẽ làm gì: Viết API CRUD sản phẩm.

Trở ngại: Gặp lỗi timeout khi truy vấn dữ liệu.

### Thành viên 3 – Nam

Hôm qua tôi đã làm gì: Hoàn thành API Thanh toán nội bộ.

Hôm nay tôi sẽ làm gì: Kết nối gateway thanh toán bên thứ ba.

Trở ngại: API thanh toán trả về lỗi 503.

## 3. Các trở ngại & Giải pháp

- Trở ngại 1: Lỗi timeout khi truy vấn dữ liệu.
  → Giải pháp: Tối ưu câu truy vấn SQL hoặc phối hợp với Backend Lead để điều chỉnh indexing.

- Trở ngại 2: API thanh toán trả về lỗi 503.
  → Giải pháp: Tra cứu log, gửi yêu cầu hỗ trợ sang nhóm API, kiểm tra lại cấu hình mạng và token.

## 4. Điều chỉnh & Kế hoạch

Scrum Master đã thống nhất điều chỉnh ưu tiên: tập trung giải quyết vấn đề truy vấn và API thanh toán trước để không chặn tiến độ chung. Phần còn lại tiếp tục theo kế hoạch Sprint. Các vấn đề sẽ được xem xét sâu hơn trong Sprint Retrospective.

# Bài 5

## 1. Mục tiêu

- Hiểu và áp dụng quy trình Sprint Retrospective để cải tiến quy trình làm việc.
- Đánh giá hiệu quả Sprint vừa qua và đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo.

## 2. Mô phỏng cuộc họp Sprint Retrospective

### A. Những điều làm tốt

- Hoàn thành toàn bộ User Stories đúng thời hạn.

- Backend và Frontend phối hợp tốt trong giai đoạn tích hợp API.

- Tinh thần hỗ trợ nhau trong nhóm rất tốt, đặc biệt khi xử lý lỗi bất ngờ.

- Việc quản lý task trên Jira/Trello rõ ràng, cập nhật thường xuyên.

### B. Những điều cần cải thiện & Nguyên nhân gốc rễ

- Vấn đề: Giao tiếp giữa các thành viên chưa hiệu quả

→ Nguyên nhân gốc rễ: Nhiều thông tin trao đổi chỉ diễn ra cá nhân, không cập nhật nhóm → gây trễ tiến độ.

- Vấn đề: Chậm trễ trong việc review code

→ Nguyên nhân gốc rễ: Backend gửi Pull Request muộn, Frontend phải chờ → làm giảm thời gian test.

- Vấn đề: Thiếu đồng bộ trong tài liệu kỹ thuật

→ Nguyên nhân gốc rễ: Tài liệu kiến trúc cập nhật chậm → gây hiểu nhầm khi phát triển module mới.

### C. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Thiết lập quy tắc giao tiếp trong nhóm: thông tin quan trọng phải được cập nhật công khai.

- Yêu cầu mỗi thành viên thực hiện review code trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận PR.

- Chuẩn hóa và cập nhật tài liệu kỹ thuật trước khi bắt đầu Sprint mới.

- Sử dụng họp Sync 2 lần/tuần để cập nhật tiến độ và giải quyết trở ngại nhanh hơn.

## 3. Kết luận

Sprint Retrospective giúp nhóm nhìn lại những gì đã làm tốt và chưa tốt trong Sprint vừa qua. Sau cuộc họp, các thành viên thống nhất các cải tiến sẽ áp dụng cho Sprint tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.