Bài 1:

Hội thoại Sprint Review – Dự án: Ứng dụng Quản lý Nhóm (TeamHub)

Product Owner (PO):

“Chào mọi người. Sprint này nhóm đặt Sprint Goal: Hoàn thiện chức năng tạo nhóm và mời thành viên. Hôm nay chúng ta sẽ review kết quả và lắng nghe phản hồi từ Stakeholder.”

Developer (Dev):

“Em xin demo nhanh tính năng mời thành viên vào nhóm.
Ở đây, Leader nhập email → hệ thống gửi lời mời → người nhận có thể bấm ‘Chấp nhận’ để tham gia nhóm. Em cũng bổ sung phần kiểm tra trùng email và hiển thị trạng thái lời mời.”

Stakeholder:

“Tính năng hoạt động tốt, giao diện rõ ràng. Tuy nhiên tôi đề xuất thêm phần hiển thị thời gian gửi lời mời và cho phép Leader thu hồi lời mời khi gửi nhầm. Nếu nhóm đưa vào Sprint kế tiếp được thì rất tốt.”

Bài 2:

a. Product Backlog Item (PBI)

PBI: Thêm bộ lọc thống kê theo ngày

User Story (Role – Goal – Benefit):
As a Trưởng phòng vận hành (Stakeholder),
I want xem thống kê hoạt động theo từng ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất,
so that tôi có thể kiểm tra chi tiết hoạt động người dùng và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Mô tả ngắn gọn (Business Requirement):

- Hệ thống cần bổ sung bộ lọc thống kê theo ngày cụ thể và theo khoảng thời gian tùy chọn (ví dụ: 24 giờ gần nhất).

- Khi chọn ngày, hệ thống phải hiển thị dữ liệu chi tiết theo ngày thay vì gom chung theo tuần.

b. Acceptance Criteria (AC)

AC1 – Lọc thống kê theo ngày cụ thể

Given người dùng đang ở màn hình Thống kê hoạt động
When người dùng chọn một ngày cụ thể (ví dụ: 03/11)
Then hệ thống hiển thị thống kê chi tiết đúng với dữ liệu của ngày đó.

AC2 – Lọc theo 24 giờ gần nhất

Given người dùng mở bộ lọc thống kê
When người dùng chọn tùy chọn “24 giờ gần nhất”
Then biểu đồ và bảng thống kê hiển thị dữ liệu phát sinh trong đúng 24 giờ qua tính từ thời điểm hiện tại.

AC3 – Hiển thị thông báo khi không có dữ liệu

Given người dùng chọn một ngày không có dữ liệu hoạt động
When hệ thống tải thống kê
Then hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu cho ngày đã chọn”.

Bài 3:

a. Timeline Sprint (14 ngày)

Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng tạo nhiệm vụ, gán người thực hiện và xem thống kê theo tuần.

| Ngày | Nội dung chính |
| --- | --- |
| Ngày 1 | Sprint Planning, xác định Sprint Backlog và mục tiêu |
| Ngày 2 | Thiết kế UI cho màn hình tạo nhiệm vụ |
| Ngày 3 | Dev bắt đầu code tính năng tạo nhiệm vụ |
| Ngày 4 | Hoàn thiện API backend tạo nhiệm vụ |
| Ngày 5 | Tích hợp API với giao diện |
| Ngày 6 | Bắt đầu tính năng gán người thực hiện |
| Ngày 7 | Hoàn thiện logic gán người + kiểm tra trùng |
| Ngày 8 | Dev bắt đầu tính năng xem thống kê theo tuần |
| Ngày 9 | Hoàn thiện biểu đồ thống kê |
| Ngày 10 | Tinh chỉnh giao diện thống kê |
| Ngày 11 | Kiểm thử toàn bộ module nhiệm vụ + thống kê |
| Ngày 12 | Sửa bug, tối ưu API |
| Ngày 13 | Chuẩn bị Sprint Review & Sprint Retrospective |
| Ngày 14 | Sprint Review + Sprint Retrospective |

b. 5 sự kiện quan trọng trong Sprint

Sự kiện 1

- Ngày: 4

- Sự kiện: Hoàn thành API tạo nhiệm vụ

- Mô tả: Backend hoàn thiện endpoint POST /tasks, hỗ trợ nội dung, deadline, priority.

- Ảnh hưởng: Tích cực – Dev frontend có thể tích hợp sớm.

- Bài học: Hoàn thiện backend sớm giúp giảm tắc nghẽn về sau.

Sự kiện 2

- Ngày: 7

- Sự kiện: Phát hiện bug trùng người được gán

- Mô tả: Khi một nhiệm vụ được gán, hệ thống không kiểm tra người đã tồn tại trong danh sách.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – Tốn thêm 0.5 ngày để xử lý + viết validation.

- Bài học: Cần chuẩn hóa Acceptance Criteria kỹ hơn để tránh thiếu case.

Sự kiện 3

- Ngày: 9

- Sự kiện: Hoàn thành biểu đồ thống kê tuần

- Mô tả: Biểu đồ thể hiện số nhiệm vụ hoàn thành mỗi ngày trong tuần.

- Ảnh hưởng: Tích cực – Chức năng chính của Sprint đạt tiến độ đúng kế hoạch.

- Bài học: Chia nhỏ task giúp tránh dồn việc vào cuối Sprint.

Sự kiện 4

- Ngày: 10

- Sự kiện: Phát sinh yêu cầu mới từ Stakeholder

- Mô tả: Stakeholder yêu cầu thêm “lọc theo ngày” bên cạnh “thống kê tuần”.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực nhẹ – Không kịp đưa vào Sprint, phải ghi vào Product Backlog để Sprint sau.

- Bài học: Luôn chuẩn bị buffer trong Sprint vì thay đổi yêu cầu là điều khó tránh.

Sự kiện 5

- Ngày: 12

- Sự kiện: Sự cố API trả dữ liệu chậm

- Mô tả: API thống kê mất 3–4 giây để phản hồi do truy vấn chưa tối ưu.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – QA báo hiệu năng kém; nhóm phải tối ưu lại query DB.

- Bài học: Kiểm tra hiệu năng sớm sẽ giảm rủi ro vào cuối Sprint.

Bài 4:

Kỹ thuật Retrospective chọn: Mad – Sad – Glad

Lý do lựa chọn:
Mad – Sad – Glad là kỹ thuật rất phù hợp khi team đang gặp vấn đề cảm xúc, tinh thần xuống dốc và thiếu giao tiếp. Nó giúp các thành viên giải tỏa bức xúc (Mad), thừa nhận nỗi buồn – stress (Sad) và nhìn lại những điều tích cực còn tồn tại (Glad). Từ ba nhóm cảm xúc này, Scrum Master dễ dàng khơi gợi sự chia sẻ thật và phân tích nguyên nhân gốc rễ dẫn tới bug dồn cuối Sprint, mất kết nối và áp lực tâm lý.
So với các kỹ thuật khác: Start–Stop–Continue và 4Ls thiên về cải tiến quy trình; Sailboat dùng cho định hướng tương lai; Timeline thiên về phân tích sự kiện — không kỹ thuật nào tập trung mạnh vào cảm xúc bằng Mad–Sad–Glad, nên khó giải quyết được vấn đề cốt lõi của team lúc này: mệt mỏi, stress, thiếu kết nối và không dám chia sẻ.

Bài 5:

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận tính năng đăng nhập hoạt động đúng theo yêu cầu đã đặt ra trong Sprint Goal.

- Thu thập phản hồi từ Stakeholders về giao diện, tốc độ xử lý, tính dễ dùng và mức độ ổn định.

- Kiểm tra mức độ phù hợp của quy trình xác thực người dùng (email/password, thông báo lỗi, bảo mật cơ bản).

- Xác định các cải tiến cần ưu tiên cho Sprint tiếp theo dựa trên phản hồi người dùng thật.

- Đảm bảo tính năng sẵn sàng để đưa vào môi trường staging.

(B) Một phút mở đầu cuộc họp – Mô phỏng hội thoại

Product Owner (PO):

“Chào mọi người. Sprint này chúng ta tập trung vào Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng Đăng nhập hệ thống. Đây là chức năng nền tảng giúp người dùng truy cập vào toàn bộ hệ thống nên chúng tôi muốn lấy phản hồi thật kỹ về tính dễ sử dụng và tính ổn định.”

Scrum Master (SM):

“Cảm ơn PO. Nhắc lại quy tắc nhanh: buổi Sprint Review kéo dài 30 phút, Dev team sẽ demo trước, sau đó Stakeholder phản hồi. Mọi ý kiến thay đổi sẽ được ghi vào Product Backlog, không bổ sung vào giữa buổi demo.”

Developer Lead (Dev Lead):

“Hôm nay em sẽ demo tính năng đăng nhập bao gồm: nhập email, nhập mật khẩu, xử lý sai thông tin và luồng đăng nhập thành công. Em sẽ dùng dữ liệu mẫu và mô phỏng cả trường hợp lỗi để Stakeholder dễ hình dung.”

(C) Cách Developer demo tính năng đăng nhập (mô tả 6–8 câu)

- Dev mở màn hình ứng dụng và điều hướng đến trang Login với giao diện gồm hai trường: Email và Password.

- Dev nhập dữ liệu mẫu hợp lệ (email: test@example.com, password: 123456) và nhấn nút “Đăng nhập”.

- Hệ thống phản hồi trong khoảng 0.3–0.5 giây và điều hướng người dùng sang trang Dashboard – Dev dừng lại vài giây cho Stakeholder quan sát.

- Dev quay lại màn hình Login và demo luồng lỗi thông tin: nhập sai mật khẩu để cho thấy hệ thống hiển thị thông báo “Sai mật khẩu, vui lòng thử lại” và không cho phép truy cập.

- Dev tiếp tục thử trường hợp bỏ trống trường: nhấn “Đăng nhập” khi chưa nhập email → hệ thống highlight trường bị thiếu và hiển thị cảnh báo.

- Dev mô tả cơ chế kiểm tra dữ liệu phía client + server và trình bày phần log hệ thống cho thấy request được xử lý an toàn.

- Dev kết thúc bằng việc giải thích cách tính năng sẽ hoạt động trên môi trường staging và cho Stakeholders thấy tính ổn định, tốc độ xử lý và khả năng mở rộng.

Bài 6:

(A) Tên Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

Retrospective: “Improve Our Flow”

Kỹ thuật sử dụng: Start – Stop – Continue

Lý do chọn:
Kỹ thuật Start–Stop–Continue giúp team tập trung vào cải thiện quy trình (Daily bị muộn, bug phát hiện muộn, spillover, thiếu ý kiến). Đây là kỹ thuật trực tiếp, dễ làm và tạo ra hành động rõ ràng.

(B) Agenda chi tiết – Buổi Retro 90 phút

1. Check-in – 10 phút

- Scrum Master cho team chia sẻ nhanh cảm nhận: “Một từ mô tả Sprint vừa qua”.

- Mục tiêu: mở không khí, giúp team dễ chia sẻ hơn.

2. Thu thập ý kiến – Start/Stop/Continue – 25 phút

- Mỗi người viết sticky note cho 3 nhóm:

  - Start: điều mới nên bắt đầu

  - Stop: điều nên dừng

  - Continue: điều nên tiếp tục

- Team dán lên bảng và đọc nhanh từng ý.

3. Gom nhóm & phân tích nguyên nhân – 20 phút

- Gom các ý trùng hoặc liên quan (ví dụ: Daily trễ, bug muộn, spillover).

- Scrum Master sử dụng kỹ thuật “5 Why” để đào sâu nguyên nhân.

4. Thảo luận ưu tiên – 15 phút

- Team bỏ phiếu (Dot Voting) chọn 3 vấn đề ưu tiên nhất để xử lý trong Sprint tới.

5. Xây dựng Action Items – 15 phút

- Với từng vấn đề được chọn, team cùng viết ra hành động cụ thể (Owner – Deadline – Cách đo lường).

6. Check-out – 5 phút

- Mỗi thành viên nói 1 câu: “Điều tôi cam kết cải thiện ngay từ ngày mai”.

(C) 5 Action Items cụ thể

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường thế nào |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Chốt giờ cố định và nhắc 5 phút trước Daily để tránh trễ | Bắt đầu từ Ngày 1 Sprint tới | Daily bắt đầu đúng giờ ≥ 90% trong Sprint |
| Developer Lead | Review task lớn và chia nhỏ trước khi vào Sprint | Sprint Planning kế tiếp | Không còn task > 2 ngày; giảm spillover 50% |
| QA Lead | Thiết lập thời điểm kiểm thử sớm (early testing) | Trong 3 ngày đầu Sprint | Bug critical xuất hiện trước ngày 10 của Sprint |
| QA + Dev | Áp dụng mini handoff mỗi chiều (Dev bàn giao bản build nhỏ) | Từ ngày 2 Sprint tới | QA không còn backlog bug dồn cuối Sprint |
| Cả Team | Thêm mục “Ý tưởng cải tiến” trong mỗi Daily (30 giây) | Áp dụng ngay Sprint tới | Có ít nhất 5 ý tưởng/ Sprint; Retro có nhiều ý kiến hơn |

Bài 7:

Bảng So Sánh Các Kỹ Thuật Retrospective

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 45–90 phút | Cần cải thiện quy trình, Daily, workflow, năng suất | Dễ hiểu, dễ làm, tạo action rõ ràng | Ít đào sâu cảm xúc, khó phân tích root-cause | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Team cần nhìn toàn cảnh Sprint/Project, xác định rủi ro & mục tiêu | Hình tượng trực quan, giúp team nhận diện gió – chướng ngại – mục tiêu | Không phù hợp khi cần xử lý vấn đề quy trình nhỏ | 4 |
| Mad – Sad – Glad | 45–75 phút | Team đang stress, “âm”, ít chia sẻ, cần giải tỏa cảm xúc | Khơi gợi cảm xúc thật, giúp đội ngũ kết nối | Ít tập trung vào quy trình hoặc ưu tiên công việc | 4 |
| 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60–90 phút | Team muốn đánh giá tổng thể trải nghiệm Sprint, cả kỹ năng & quy trình | Cân bằng giữa cảm xúc – bài học – thiếu sót – mong muốn | Có thể mất thời gian khi thảo luận quá rộng | 3 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 45–75 phút | Team muốn tối ưu quy trình & hành vi, hướng đến cải tiến liên tục | Dễ nhóm ý tưởng, tạo cải tiến cụ thể cho Sprint tiếp theo |  |  |

Bài 8:

(A) Câu mở đầu để lấy lại không khí

“Cả nhà ơi, mình xin phép dừng lại một chút. Chúng ta đang đi lệch khỏi mục tiêu của buổi Retrospective. Retro không phải là nơi tìm lỗi cá nhân, mà là nơi nhìn lại quy trình để Sprint tiếp theo tốt hơn. Mình muốn reset không khí một chút và chúng ta sẽ tiếp tục theo đúng format nhé.”

(B) Kỹ thuật sử dụng để tránh đổ lỗi cá nhân

Kỹ thuật được sử dụng:
Silent Writing + Dot Voting + Mad–Sad–Glad (phiên bản không ghi tên người).

Cách triển khai:

- Mỗi thành viên viết vấn đề vào sticky note trong 5 phút.

- Không ghi tên bất kỳ ai, chỉ mô tả hành vi hoặc quy trình.

- Dán lên bảng, gom nhóm các vấn đề.

- Team bỏ phiếu Dot Voting để chọn vấn đề quan trọng.

- Chuyển sang Mad–Sad–Glad để xả cảm xúc và phân tích mà không công kích cá nhân.

(C) Ba câu “thần chú” xử lý khi có đổ lỗi

- “Chúng ta hãy tập trung vào quy trình, không phải con người.”

- “Thay vì hỏi ai sai, hãy hỏi điều gì khiến tình huống xảy ra.”

- “Retro là không gian an toàn—không phán xét, chỉ tìm giải pháp.”

(D) Action Items giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

| Vấn đề | Action Item | Ai phụ trách | Khi nào | Đo lường thành công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev – QA đổ lỗi vì thông tin không rõ ràng | Thiết lập “mini handoff” Dev → QA vào cuối mỗi ngày | Dev Lead & QA Lead | Ngày 1 Sprint tới | Bug cuối Sprint giảm ≥ 50% |
| Báo lỗi muộn gây căng thẳng | Daily thêm mục “risk update 30s” | Cả team | Sprint tiếp theo | Không còn complaint “báo muộn” |
| PO chen ngang làm nhiễu cuộc họp | Thêm Working Agreement: Không chen ngang, phát biểu theo lượt | Scrum Master + PO | Áp dụng ngay | Cuộc họp không gián đoạn |
| Mất tập trung trong Retro (xài điện thoại) | Working Agreement: Tắt thông báo, để điện thoại úp mặt bàn | Cả team | Áp dụng ngay | Không còn ai dùng điện thoại trong Retro |
| Văn hóa blame ngầm | Thiết lập “No Blame Rule” + 1 buổi Team Health Check giữa Sprint | Scrum Master | Tuần 1 của Sprint mới | Điểm hài lòng team tăng (thang 1–5) |